**Администрация Чернолучинского городского поселения ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.05.2024 № П-24/ЧРНОМС-86

Об утверждении планирующих документов защитного сооружения гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по текущему и капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Н.В. Юркив

Приложение № 1

к постановлению администрации Чернолучинского городского поселения

от 31.05.2024 № П-24/ЧРНОМС-86

**План мероприятий**

**по подготовке защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
|  | Утверждение планов по содержанию, текущему и капитальному ремонту ЗС ГО | до 30.06.2024 | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация поселения) |  |
|  | Оснащение ЗС ГО табличками обозначения на входе | до 30.06.2024 | Администрация поселения |  |
|  | Освобождение помещений ЗС ГО, освобождение выхода, ворот, дверей и ставней | до 30.06.2024 | Администрация поселения |  |
|  | Проверка работоспособности систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | постоянно | Администрация поселения |  |
|  | Проведение ремонтных работ | при необходимости  согласно отдельного плана | Администрация поселения |  |
|  | Проверка и доукомплектование ЗС ГО инвентарем, инструментами, средствами индивидуальной защиты | постоянно | Администрация поселения |  |
|  | Проветривание помещений | постоянно | Администрация поселения |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации Чернолучинского городского поселения

от 31.05.2024 № П-24/ЧРНОМС-86

**План мероприятий**

**по содержанию и техническому обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
|  | Оценка технического состояния ЗС ГО | Ежегодно до 31 декабря | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация поселения) |  |
|  | Утверждение акта оценки технического состояния ЗС ГО | Ежегодно до 31 декабря | Администрация поселения |  |
|  | Разработка смет, дефектных ведомостей на ремонтные и иные работы | При необходимости | Администрация поселения |  |
|  | Планирование денежных средств в бюджете поселения согласно сметных и иных документов | Ежегодно при планировании бюджета | Администрация поселения |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Чернолучинского городского поселения

от 31.05.2024 № П-24/ЧРНОМС-86

**План мероприятий**

**по текущему и капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
|  | Ремонт системы водоснабжения | до 30.06.2025 | Администрация Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация поселения) |  |
|  | Ремонт и очистка выгребной ямы | до 30.06.2025 | Администрация поселения |  |
|  | Оштукатуривание стен | до 30.06.2025 | Администрация поселения |  |
|  | Замена ламп на энергосберегающие | до 30.06.2025 | Администрация поселения |  |