**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Администрация Чернолучинского городского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.09.2022 № 74

О внесении изменений в постановление Администрации Чернолучинского городского поселения от 25.01.2022 № 3 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Чернолучинского городского поселения на 2022-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 10.04.2019 № 117-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Омской области на 2019-2025 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Чернолучинского городского поселения от 25.01.2022 № 3 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Чернолучинского городского поселения на 2022-2023 годы» следующие изменения:

- изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- изложить приложение № 3 к постановлению в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и на официальном сайте Чернолучинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения С.Н. Ревякина.

Глава городского поселения Н.В. Юркив

Приложение №1 к постановлению администрации Чернолучинского городского поселения от 05.09.2022 № 74

План организационных мероприятий на территории Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие решений о бюджете Чернолучинского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 -2024г. предусматривающих финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда | декабрь 2021 года | Совет Чернолучинского городского поселения Омского муниципального района Омской области |  |
| 2 | Подготовка и утверждение муниципальной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2023 годы (далее муниципальная адресная программа) | январь 2022 года | Ответственный специалист Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с собственниками расселяемого дома, сбор документов | март - апрель 2022 года | Ответственный специалист Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
| 4 | Сбор согласий собственников на выбор способа переселения из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы | апрель 2022 года | Ответственный специалист Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 |  Сбор коммерческих предложений, выбор организации для определения выкупной стоимости изымаемых жилых помещений  | апрель 2022 года | Ответственный специалист Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
| 6 | Заключение договора на подготовку заключения специалиста о выкупной стоимости изымаемых жилых помещений |  апрель 2022 года |  Ответственный специалист Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
| 7 | Реализация мероприятий по переселению, не связанных с приобретением жилых помещений, в том числе выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | май – октябрь 2022года | Ответственные специалисты Администрация Чернолучинского городского поселения  |  |
| 8 | Приобретение жилого помещения у лица, не являющегося застройщиком для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (квартира №13 ул. Поселковая 5) | май – июль 2022 года | Ответственные специалисты Администрация Чернолучинского городского поселения  |  |
| 9 | Приобретение жилого помещения у лица, не являющегося застройщиком для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (квартира №2 ул. Поселковая 5) | июнь-сентябрь 2022 года | Ответственные специалисты Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
| 10 | Приобретение жилого помещения у лица, не являющегося застройщиком для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (квартира №3 ул. Поселковая 5) | июнь-декабрь 2022 года | Ответственные специалисты Администрация Чернолучинского городского поселения |  |
|  |

 Приложение № 2

 к постановлению Администрации

Чернолучинского городского поселения

 от 05.09.2022 № 74

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всегорасселяемаяплощадьжилыхпомещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
|  | В том числе | Всего | В том числе |
|  | Расселяемаяплощадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Расселяемаяплощадь | Приобретаемаяплощадь | Стоимость |  |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | руб. |
| 371,9 | 18 021 194,10 | 282,5 |  |  | 89,4 | 89,4 |  |